Bước 1. Tìm lỗi

Ghi "Đạt" hoặc chữ cái INVEST bị sai, kèm 1 câu lý do. US1 đã làm mẫu.

| Mã | Kết quả và lý do |
| --- | --- |
| US1 | Đạt: vai trò rõ, một việc, có lợi ích, thử được bằng cách chọn loại món rồi xem kết quả. |
| US2 | S – Small, T – Testable: “Đẹp và dễ dùng” chưa cụ thể, khó xác định phạm vi và kiểm thử kết quả. |
| US3 | V – Valuable: Story tập trung vào việc sử dụng React, chưa thể hiện rõ giá trị trực tiếp cho người dùng |
| US4 | S – Small, E – Estimable: Gộp nhiều chức năng báo cáo, lọc dữ liệu, xuất Excel và gửi email nên quá lớn, khó ước lượng và xác định khi nào hoàn thành. |

## Bước 2. Sửa lỗi

### a) Viết lại US2: Là một khách hàng, tôi muốn hoàn thành đặt món trong tối đa 3 bước sau khi chọn món, để đặt hàng nhanh chóng và thuận tiện.

### b) Tách US4:

Epic: Quản lý kinh doanh FoodNow

Feature: Báo cáo doanh thu

- US4.1: Là một admin, tôi muốn xem báo cáo doanh thu theo ngày, tuần và tháng, để theo dõi tình hình kinh doanh.

- US4.2: Là một admin, tôi muốn xuất báo cáo doanh thu ra file Excel, để lưu trữ và gửi báo cáo cho ban giám đốc.

## Bước 3. Xếp lại backlog

### a) Thứ tự ưu tiên:

1: US1 – Lọc nhà hàng theo loại món

2: US2 – Cải thiện giao diện đặt món

3: US4.1 – Xem báo cáo doanh thu

4: US4.2 – Xuất báo cáo Excel

### b) Theo nguyên tắc DEEP:

Story đứng đầu cần được mô tả đủ chi tiết để nhóm hiểu yêu cầu, xác định tiêu chí nghiệm thu và ước lượng công sức. Không cần mô tả toàn bộ mọi chi tiết ngay từ đầu.

Trước khi đưa US1 vào Sprint, nhóm cần:

- Làm rõ cách lọc nhà hàng theo loại món.

- Xác định tiêu chí nghiệm thu và các trường hợp kiểm thử.

- Ước lượng công sức thực hiện.

- Kiểm tra Story đủ nhỏ, rõ ràng và đáp ứng điều kiện sẵn sàng của nhóm.